## Slide 1: Pré-soutenance
MegaUAV 2013
Intervenants :
  MARSOULAUD Adrien
  HULAK Alexandre
  NGUYEN Christopher
  JOURQUIN Axel

## Slide 2: Plan
Présentation de l’équipe
Présentation du projet
Solutions proposées
Conditions de réussite
Planning
Outils de gestion

## Slide 3: Présentation de l’équipe
Equipe projet
  MARSOULAUD Adrien
  HULAK Alexandre
  NGUYEN CHRISTOPHER
  JOURQUIN Axel
Consultant
  ANDRY Pierre (UCP)
  GHILES Moustafaoui (UCP)
  ROELS Carina (ITIN)

## Slide 4: Périmètre du projet
Présentation du client
Objectifs
  Drone quadricopter autonome
  Capable de se déplacer en fonction de la position GPS
  Capable de se déplacer dans un environnement inconnu sans GPS
Limitation
  Autonomie du quadricopter

## Slide 5: Solution Matériel
Deux devis
  Mikrokopter it complet
  Paparazzi
Interface de communication
  Gumtix
Notes: 500g de CU, pas cher, assurance de l’interfacage avec un gumstix

## Slide 6: Solution matériel
Capteurs
  Infrarouge
  Ultrason
  Informations provenant de la carte de vol
Imagerie
  Détection de mouvement
  Détection d’obstacle
  Reconnaissance de personne ou de zone.
Module GPS

## Slide 7: Solution Logiciel
Tour opérateur (Laptop)
  Communication entre l’hélico et le pc
  Informations de vol
  Possibilité de reparamétrer l’hélico en vol
Gumstix
  Communication avec la carte de vol
  Gestion de plan de vol
  Réaction en fonction des capteurs

## Slide 8: Solution logiciel
Langage
  Java pour la tour opérateur
  C/C++ pour les logiciels embarqué
Plateforme de développement
  Eclipse

## Slide 9: Conditions de réussite
Communication entre le Gumstix et la Carte de vol
  Communication série
  Information de vol envoyé par la carte de vol
  Utilisation du Gumstix pour l’envoi des commandes de vol
  Prise de R/C disponible
Communication entre le drone et la Tour opérateur
  Communication temps réelle avec synchronization de l’horloge
  Envoi de nouvelle mission
  Réception des informations de vol

## Slide 10
31/10/2012
Note de cadrage
19/12/2012
Spécifications Fonctionnelles
Spécifications techniques
À La réception
Montage du matériel et calibration R/C
Communication quadri – PC
5/11/2012
Commande de matériel
02/01/2012
Interface
10/04/12
Tests
13/05/2012
Livrable Final
17/06/13
Point d'avancement critique
04/02/2012
Commande de vol
11/02/2012
Point d'avancement Critique
19/03/2012

## Slide 11: Outils de gestion
Module de gestion de projet
Github environnement de développement collaboratif
Site internet
Réunion mensuel
Notes: Wiki, repository, gestion de deamnde et de tyicket

## Slide 12: Questions ?

## Slide 13: Devis mikrokopter
Mikrokopter | qt | Prix Unit | prix
MK Basicset L4-ME | 1 | 874,95 | 874,95
Pair d'hélice | 4 | 75,9 | 303,6
Lipo | 2 | 44,95 | 89,9
Vibration Dampener x4 | 2 | 7,49 | 14,98
Robbe Roxxy | 4 | 44,95 | 179,8
Mini CMOS camera (round) PAL | 1 | 74,95 | 74,95
BL-Ctrl V1.2 | 4 | 39,95 | 159,8
screw locking adhensive | 2 | 3,49 | 6,98
Total |  |  | 1704,96

## Slide 14: Devis paparazzi
Paparazzi | qt | Prix Unit | prix
Umarim board | 1 | 549 | 549
Pair d'hélice | 8 | 75,9 | 607,2
Lipo | 4 | 44,95 | 179,8
Vibration Dampener x4 | 8 | 7,49 | 59,92
Robbe Roxxy | 10 | 44,95 | 449,5
Mini CMOS camera (round) PAL | 1 | 74,95 | 74,95
BL-Ctrl V1.2 | 8 | 39,95 | 319,6
screw locking adhensive | 5 | 3,49 | 17,45
Chassis x4-spi | 1 | 140 | 140
Total |  |  | 2397,42