## Slide 1: MegaUAV 2013
Soutenance du projet final
Acteurs | Nom
Client | Philippe GAUSSIER
Chef de Projet | Axel JOURQUIN
Membres de l’équipe | Christopher NGUYEN Adrien MARSOULAUD Alexandre HULAK
Encadrants | Carina ROELS Pierre ANDRY Tuyêt Trâm DANG NGOC

## Slide 2: Sommaire
Présentation
Solutions techniques
Réalisations
Synthèse
Bilan

## Slide 3: Présentation des intervenants
Client
  M. Philippe GAUSSIER
Intervenants Université Cergy Pontoise
  M. Pierre ANDRY
  Mme Tuyêt Trâm DANG NGOC
Intervenants ITIN (école de la CCIV)
  Mme Carina ROELS
  M. Mathieu LE COZ
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Axel

## Slide 4: Rappel de l’existant
Projet existant depuis 5 ans utilisant une autre plateforme
Communication PC->Drone Wifi
  Programme de manipulation au clavier
Caméra Sans Fil
  Retour vidéo sur le pc
  Algorithme de détection de mouvement au sol
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Axel

## Slide 5: Exigences du client
Poursuivre les travaux des années antérieures
Trouver une nouvelle plateforme, et effectuer le montage
Obtenir un traitement en boucle fermée pour la stabilisation du drone
Conserver l’IHM de l’année précédente
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Adrien

## Slide 6: Objectifs du projet
Must have
Should have
Montage du Quadri
Envoi d’ordres
Vol stationnaire
Vol autonome
Envoi et exécution de missions
Réalisation d’un drone intelligent
Etude des problématiques liées au vol d’un UAV
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Adrien

## Slide 7: Solution Technique
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Alex

## Slide 8: Solution Logicielle
C
JAVA
Capteur
Actionneur
Algorithmes de traitements
IA
Communication
IHM
Monitoring
Communication
Contrôle par joystick
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Alex

## Slide 9: Solution Technique
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
WIFI
I2C
Courant continue
SERIE
BL-Ctrl
Tour opérateur
Flight-Ctrl
LIPO
Gumstix
Brushless Motors
Sensor
Notes: Alex

## Slide 10: Réalisation
Boucle d’asservissement
  Stabiliser le drone
  Effectuer un vol stationnaire
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Chris

## Slide 11: Réalisation
Communication Gumstix <-> Drone
  Communication série
  Envoi des ordres au drone
  Demande renseignement sur l’état du drone
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Startbite | Adress Byte | ID Byte | n Data-Bytes coded | CRC-Byte1 | CRC-Byte2 | Stop-Byte
‘#’ | ‘a’+addr | ‘D’, ‘V’… | "modified-base64" | variable | variable | ‘\r’
Notes: Axel

## Slide 12: Réalisation
Communication réseau Wifi
  Transmission des informations de vol
  Réception des ordres
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Alex

## Slide 13: Réalisation
Protocole MuavCom :
  En-tête sur 24 octets:
  21 Types de requêtes différentes
  Exemples :
    SEND_GPS_INFO : « latitude:longitude:nombre de satellite:précision:altitude »
    PILOTE_MANUAL :
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Flotte_ID [INT] | Drone_ID [INT] | Type_r [INT] | TIMESTAMP [INT][INT] | ERROR [INT] | DATA
NICK [INT] | ROLL [INT] | YAW [INT] | GAS [INT]
Notes: Alex

## Slide 14: Réalisation
Traitement d’image : Algorithme d’Harris
  But détection de coins sur une image à partir des gradients orientés
  La valeur de Harris permet en faisant une corrélation spatiale un lien entre des coins d’une image l’autre
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Chris

## Slide 15: Réalisation
Traitement d’image : Algorithme Fast
  Caspa : acquisition image
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Chris

## Slide 16: Réalisation
Optimisation du traitement d’image :
  Calcul du gradient par la méthode de canny
  Améliorations du recherche des maxima dans l’image
  Réduction de la taille de l’image
  Minimisation du nombre de points d’intérêts
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Chart: 
| 192x120 | 640x480
avec optmisation | 60 | 250
Sans optimisation | 30 | 100
Notes: Chris

## Slide 17: Réalisation
Intelligence artificielle
  Uniquement sur l’asservissement
  Manque de capteurs précis pour gérer l’altitude
Les deux méthodes sont justes, mais très instable par rapport au mouvement d’un quadri
Les vecteurs retournés par Harris ou le fast sont directement reliés au commandes moteurs
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Chris

## Slide 18: Réalisation
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Interface Homme Machine
Notes: Chris

## Slide 19: Réalisation
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Interface Homme Machine
  Connexions des drones
    Numéro
    Adresse IP
Notes: Chris

## Slide 20: Réalisation
Interface Homme Machine
  Affichage des informations
    Axes, batterie, état général, erreurs, …
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Adrien

## Slide 21
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Interface Homme Machine
  Récupération des images de la caméra
  Activation des IA
Réalisation
Notes: Adrien

## Slide 22: Réalisation
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Interface Homme Machine
  Localisation GPS
Notes: Adrien

## Slide 23: Vidéo
Notes: Axel

## Slide 24: Répartition des tâches
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Axel | Adrien | Alexandre | Christopher
Suivi avancement Documentation Communication série Intégration logiciel | Design IHM Poster Capteur Accéléromètre Communication côté Gumstix | Documentation Analyse de l’existant Réseau Capteur GPS Architecture logiciel Gumstix | Développement général Gallop43 Développement traitement d’image Spécifications Conception classes (UML)
Notes: Alex

## Slide 25: Problèmes rencontrés
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Chris

## Slide 26: Synthèse des risques
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Chart: 
| Perte ponctuelle d'effectif | Perte des repos de code | Panne / casse de matérielle | Mauvaises conditions météorologiques | Achat de matériel non conforme | Retard sur les commandes | Manque de compétences techniques
 | 48 | 20 | 50 | 27 | 8 | 45 | 16
Notes: Adrien

## Slide 27: Evolution des coûts
Valeur planifiée | 23 457 €
Valeur acquise | 24 300 €
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Axel

## Slide 28: Moyen de gestion de projet
Un point d’avancement par mois
  Revue des risques
  Répartition des tâches à venir
Logique PDCA
  Permet de se remettre en
    question tout au long du projet
Utilisation de Git et de SVN
  Gestion du code source
  Gestion de la doc
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Axel

## Slide 29: Futur du projet
Mise a disposition d’un SDK
pour les prochains groupes
Drone de surveillance
  Inspection des avions
  Lieux publics
Drone de recherche
  Recherche de personnes
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Adrien / Chris

## Slide 30: Bilan
PERSPECTIVES
RETOUR D’EXPERIENCE
PROJET
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
  Intégration de l’intelligence
  Boucle d’asservissement
  IHM de contrôle
  Paramétrage plus poussé d’asservissement
  Intégration d’applications
  Savoir-faire sur Gumstix
  Documentation
  Asservissement machine

## Slide 31: Nous contacter
Site Web
  http://megauav2013.wordpress.com/
Par mail
  axel.jourquin@gmail.com
Merci de votre attention
Avez-vous des questions
Présentation
Solutions techniques
Réalisation
Synthèse
Bilan
Notes: Axel